Instituto Tecnológico y de Estudios

Superiores de Monterrey

Planeación de Proyecto Integrador

Jose Luis Parada Gutiérrez	A00939669

Kevin Rosario Cota Rodríguez	A01796705

Rolando David Villarreal Martínez	A00609894

Proyecto Integrador MNA

09/14/2026

# Índice

Índice	1

Introducción	2

Datos generales del proyecto	2

Título del proyecto:	2

Datos Generales de Empresa:	2

Sector Industrial al que pertenece:	2

Lugar de aplicación:	3

Patrocinador y sponsor:	3

Dominio de aplicación del proyecto:	3

Justificación de dominio de aplicación:	3

Plan del Proyecto	4

Repositorio del proyecto	5

Descripción detallada de cada etapa (Enfoque MVP)	6

Anexo: Arquitectura del Sistema	8

Versión 1: Producto Mínimo Viable (MVP)	8

Versión 2: Arquitectura Industrial a Escala (Visión de futuro)	8

# Introducción

Este documento presenta el planteamiento inicial del proyecto integrador: los datos generales del proyecto (título, empresa, sector, lugar de aplicación, sponsor y dominio de aplicación), el plan de entregables comprometido por el equipo para las distintas semanas del curso, la descripción de cada etapa y la liga al repositorio donde se documentará el desarrollo del proyecto.

# Datos generales del proyecto

A continuación, se detallan los datos generales que identifican al proyecto, la organización beneficiaria y el enfoque de inteligencia artificial aplicado.

## Título del proyecto:

clasificación de arándanos defectuosos por medio de visión computacional e inteligencia artificial.

## Datos Generales de Empresa:

Solid México

Razón social: SOLUCIONES EN INGENIERIA Y DISEÑO SOLID

RFC:SID180929I45

Página web: www.solidmexico.com

redes sociales

Instagram: www.instagram.com/solid.mexico

YouTube: www.youtube.com/@solidmexico6748

## Sector Industrial al que pertenece:

Industrias manufactureras

Fabricación de maquinaria y equipo (SCIAN 31-33 / Subsector 333).

Rama 3331 — Fabricación de maquinaria y equipo agropecuario, para la construcción y para la industria extractiva.

Subrama 33311 — Fabricación de maquinaria y equipo agropecuario.

333111 – Fabricación de maquinaria y equipo agrícola.

333999 — Fabricación de otra maquinaria y equipo para la industria en general.

SOLID México se enfoca en el diseño, elaboración e integración de sistemas agrícolas e industriales automatizados, desarrollando soluciones integrales para la optimización de procesos de producción.

## Lugar de aplicación:

País: México

Estado: Michoacán

Ciudad: Tingüindín

Departamento: Diseño

Dirección: Carretera estatal Zamora - los reyes km40B, Tingüindín Michoacán 59980

## Patrocinador y sponsor:

Oscar Adrián Rizo

Cargo / puesto: Gerente de Producción

gerencia@solidmexico.com

## Dominio de aplicación del proyecto:

Visión computacional

## Justificación de dominio de aplicación:

El proyecto utiliza modelos de inteligencia artificial para analizar imágenes de arándanos y clasificarlos automáticamente de acuerdo con sus características visuales. A partir de imágenes capturadas por el sistema de visión, el modelo identifica patrones relacionados con la condición y calidad del fruto para determinar su clasificación. Por esta razón, aunque se emplean técnicas de aprendizaje supervisado para entrenar el modelo, el dominio principal de aplicación corresponde a Visión computacional.

# Plan del Proyecto

Los entregables de las semanas 3 a 7 se adaptaron respecto a los de referencia del curso (pensados para un flujo de trabajo de aprendizaje automático sobre datos tabulares, como análisis exploratorio de datos o ingeniería de características) porque no corresponden directamente a las etapas de un proyecto de visión computacional. En su lugar, se proponen entregables equivalentes en nivel de esfuerzo y propósito, propios de un pipeline de visión por computadora bajo un enfoque MVP: curación del dataset de imágenes en lugar de EDA, preprocesamiento y segmentación en lugar de ingeniería de características, y un baseline, modelos alternativos y modelo final aplicados a la tarea de clasificación de defectos, integrados con el panel web de monitoreo. Los entregables obligatorios (semanas 1, 2, 8, 9 y 10-11) se conservan sin cambios.

| Semana | Entregable de referencia del curso | Entregable comprometido para el proyecto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Planteamiento del proyecto | Planteamiento del proyecto |
| 2 | Avance 0. Propuesta de proyecto y firma de convenios | Avance 0. Propuesta de proyecto, arquitectura y firma de convenios |
| 3 | Avance 1. Análisis exploratorio de datos | Preparación, Análisis exploratorio y validación del conjunto de imágenes de arándanos |
| 4 | Avance 2. Ingeniería de características | Preprocesamiento, segmentación y preparación de imágenes para entrenamiento |
| 5 | Avance 3. Baseline | Desarrollo y evaluación del modelo de clasificación base |
| 6 | Avance 4. Modelos alternativos | Entrenamiento y comparación de arquitecturas alternativas de clasificación de imágenes |
| 7 | Avance 5. Modelo final | Selección, optimización y evaluación del modelo final de clasificación |
| 8 | Avance 6. Producto de difusión | Avance 6. Producto de difusión |
| 9 | Avance 7. Resumen ejecutivo | Avance 7. Resumen ejecutivo |
| 10 - 11 | Presentación final | Presentación final |

# Repositorio del proyecto

Liga al repositorio: https://github.com/rolandovillarreal/berry-vision

El repositorio cuenta con una estructura inicial clara y funcional, organizada de la siguiente manera:

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| README | Descripción del proyecto, objetivo, integrantes y explicación breve de la estructura del repositorio. |
| Datos | Documentación del origen, estructura y forma de acceso a las imágenes de arándanos utilizadas en el proyecto. |
| Notebooks | Notebooks de análisis, experimentación y desarrollo del proyecto (a incorporar a partir de la Semana 3). |
| Documentación | Entregables y materiales de seguimiento del proyecto, incluyendo los de las semanas 1, 2, 8 y 9. |

No se han incorporado credenciales, contraseñas, tokens ni información confidencial al repositorio. La estructura evolucionará conforme avance el proyecto.

# Descripción detallada de cada etapa (Enfoque MVP)

- Planteamiento del proyecto

Definición inicial del proyecto: equipo, empresa beneficiaria, sector, sponsor, dominio de aplicación y plan de entregables comprometido bajo la estrategia de desarrollo de un MVP funcional.

- Avance 0. Propuesta de proyecto, arquitectura y firma de convenios

Formalización del proyecto con SOLID México (firma de convenio de colaboración) y definición de la arquitectura dual de la solución, estableciendo el alcance del MVP (cámara web/smartphone, entorno local/Colab y panel web de monitoreo) frente a la arquitectura industrial escalable.

- Avance 1. Preparación, Análisis exploratorio y validación del conjunto de imágenes de arándanos

Recolección y curación de un dataset acotado de arándanos (capturados mediante cámara web o smartphone bajo un esquema de iluminación controlada con soporte estático); análisis de calidad, balance de clases (sano/defectuoso) y consistencia visual.

- Avance 2.  Preprocesamiento, segmentación y preparación de imágenes para entrenamiento

Limpieza, normalización, redimensionamiento y segmentación del fruto respecto al fondo, además de la aplicación de técnicas de aumento de datos (data augmentation) para robustecer el dataset de entrenamiento del modelo.

- Avance 3. Desarrollo y evaluación del modelo de clasificación base

Implementación de un modelo baseline de clasificación (por ejemplo, una CNN sencilla o un modelo ligero inicial) y evaluación de su desempeño inicial como punto de comparación.

- Avance 4. Entrenamiento y comparación de arquitecturas alternativas de clasificación de imágenes

Exploración de arquitecturas de Deep Learning mediante Transfer Learning (ej. MobileNetV2, EfficientNet-B0) y comparación de resultados métricos frente al modelo baseline.

- Avance 5. Selección, optimización y evaluación del modelo final de clasificación

Selección del modelo con mejor desempeño, ajuste de hiperparámetros e integración del motor de inferencia con el backend ligero (Node.js) y el panel web de monitoreo operativo simplificado para la simulación visual en tiempo real de los resultados de clasificación.

- Avance 6. Producto de difusión

Elaboración de un producto de difusión del proyecto (video demostrativo del MVP funcionando con el panel web, demo interactiva o póster) que comunique la solución desarrollada y su potencial de escalabilidad industrial.

- Avance 7. Resumen ejecutivo

Documento de resumen ejecutivo con los resultados obtenidos, métricas de desempeño del modelo, aprendizajes del equipo y el valor operativo generado para la empresa.

- Presentación final

Presentación del proyecto completo ante el comité evaluador, incluyendo la demostración en funcionamiento del MVP (captura, inferencia y panel web de monitoreo).

# Anexo: Arquitectura del Sistema

La arquitectura se acota a un MVP que valida el núcleo de inteligencia artificial y la interfaz operativa, dejando la infraestructura industrial como visión de futuro.

## Versión 1: Producto Mínimo Viable (MVP)

Flujo: Cámara Web / Smartphone en Soporte Estático → Entorno Python / PyTorch → Modelo Deep Learning / EfficientNet → Backend Ligero Node.js → Panel Web de Monitoreo Vue.js

Captura: Cámara web o smartphone en soporte estático con iluminación LED comercial constante.

Procesamiento: Entorno local o Google Colab utilizando librerías estándar (OpenCV, PyTorch).

Modelo IA: Transfer Learning con arquitecturas ligeras (MobileNetV2 / EfficientNet-B0) sobre un dataset acotado (300-500 imágenes).

Interfaz y Monitoreo: Backend en Node.js (Express) y dashboard web en Vue.js para visualizar contadores en tiempo real, estado visual (Verde/Rojo con confidence score) e historial reciente de imágenes procesadas.

Entrenamiento del Modelo de Deep Learning (Python): Código base para configurar Transfer Learning utilizando EfficientNet-B0 y exportar el modelo entrenado (modelo_arandanos.keras).

Microservicio de Inferencia (FastAPI): Script en Python expuesto como API REST para recibir las imágenes y procesar la predicción real.

Persistencia y Base de Datos (Supabase / PostgreSQL): Estructura SQL de la tabla historial_clasificacion.

Backend (Node.js): Lógica para gestionar la subida de imágenes al Storage de Supabase, realizar la petición HTTP al microservicio de IA y registrar los resultados en la base de datos.

Panel Web de Monitoreo (Vue.js): Estructura base en Vue 3 (Composition API) para la interacción del operador y visualización de resultados en tiempo real.

## Versión 2: Arquitectura Industrial a Escala (Visión de futuro)

Flujo: Cámara Industrial Cenital + Túnel LED → Sensor Trigger → Edge Device NVIDIA Jetson → Motor TensorRT / ONNX → PLC Industrial & Eyectores Neumáticos → Base de Datos & Dashboard Empresarial